ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки»

- Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) пропонує внести зміни щодо фінансування заходу «Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький»  на  загальну суму 29906,90 тис. грн (лист КП «Плесо» від 03.11.23 №077/221-4466).

За об’єктом станом на 01.01.2023 проведено проєктно-вишукувальні роботи  (експертні звіти від 12.05.2017 №0503-4438-17/УЕБ, від 30.07.2018 №1099-4438-18/УЕБ/В).

У 2021 році проведено експертизу проєктної документації за всіма напрямами та отримано позитивний експертний звіт ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» від 30.06.2021 № 01206-21, перезатверджено робочий проєкт наказом КП «ПЛЕСО» від 24.09.2021 № 144.

У 2021 році було на об’єкті було змонтовано КТП-10/0,4 кВ по схемі виносних трансформаторів, виконано пусконалагоджувальні роботи, змонтовано внутрішньомайданчикові мережі електропостачання, частково виконано благоустрій території.

У 2022 році було заплановано зробити демонтажні та монтажні роботи на існуючій КТП 5756, прокладання зовнішніх електричних мереж 10кВ, пусконалагоджувальні роботи, приєднання об'єкта до електричних мереж, відновлення благоустрою по лінії прокладання мереж та введення об’єкта в експлуатацію.

Настання надзвичайних, невідворотних та об’єктивних обставин у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що підтверджено листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, та введення воєнного стану унеможливило виконання робіт по об’єкту.

На сьогодні, у зв’язку із значним здорожчанням матеріальних ресурсів (обладнання та кабельної продукції), виникла необхідність у коригуванні кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об’єкту, яке заплановано до виконання у 2023 році. Необхідне погодження цін на підключення з оператором системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

З метою завершення робіт у 2024 році та підключення об’єкта до електричних мереж міста у теплий період року необхідно розпочати роботи у 2023 році (загальний термін виконання робіт більше 6 місяців), оскільки є потреба у відключенні трансформаторної підстанції (що знаходиться на реконструкції), а також споживачів, які підключені до неї.

Завершення робіт з реконструкції та введення в експлуатацію трансформаторної підстанції на острові Долобецький, є необхідним для стабільного забезпечення електроенергією зон відпочинку та інших об’єктів на території Гідропарку.

Проєкт змін до Комплексної міської  цільової програми екологічного  благополуччя  міста Києва на 2022-2025 роки отримав позитивні висновки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 14.11.2023 №054-2-3-10/2126) та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 09.11.2023                            № 050/17-4343).

- Мета і шляхи її досягнення

Проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» направлений на створення комфортних умов для комфортного перебування / проживання киян і гостей столиці. Система електропостачання на острові Долобецький застаріла, часто виходить з ладу та має недостатню потужність. Трансформатору та кабелю більш ніж п’ятдесят років, що унеможливлює їх подальшу експлуатацію. З метою забезпечення зон відпочинку «Молодіжна» та «Венеція» сучасною системою електропостачання, для можливості підключення обладнання, яке необхідне для їх функціонування відповідно до чинних стандартів, а також забезпечення потреб відпочиваючих необхідно виконати реконструкцію існуючої КТП 5756 та перепідключення трансформаторної підстанції до мереж електропостачання відповідно до вимог оператора системи розподілу та Кодексу систем розподілу.

- Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог: Бюджетного кодексу України;  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589                   «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»;

- рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року         № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року»;

- рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки»;

- рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року  № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (у редакції рішення Київської міської ради від 3 жовтня 2023 року N 7104/7145)

- Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є бюджет міста Києва.

Запропоновані зміни потребують збільшення обсягу фінансових ресурсів за рахунок бюджету  міста Києва на загальну суму 29 906,9 тис грн, в тому числі:

- 2022 рік - без змін;

- 2023 рік - збільшення на суму 40 000,0 тис грн;

-2024  рік - зменшення на суму 5 093,1 тис грн;

- 2025 рік - зменшення на суму 5 000,0 тис грн.

Пропонується до затвердження загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, складає 8 918 510,38 тис.грн, в тому числі по роках:

2022 рік – 1 940 824,51 тис.грн. в тому числі бюджет м.Києва –                                 1 768 500,47 тис. грн., державний бюджет – 20 000,00 тис. грн., інші джерела - 152 324,04 тис.грн.;

2023 рік – 2 369 956,13 тис.грн.; тому числі бюджет м.Києва –                                  2 285 432,13 тис. грн., інші джерела - 84 524,00 тис.грн.;

2024 рік – 2 255 459,65 тис.грн. тому числі бюджет м.Києва –                                  2 162 483,25 тис. грн., інші джерела - 92 976,40 тис.грн.;

2025 рік – 2 352 270,09 тис.грн. тому числі бюджет м.Києва –                                    2 249 996,07 тис. грн, інші джерела - 102 274,02 тис.грн..

- Позиція заінтересованих органів

Проєкт рішення не суперечить інтересам інших органів.

- Громадське обговорення

Громадське обговорення проведено на сайті kyivcity.gov.ua з 06 по 20 листопада 2023 року.

7.	Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Прийняття рішення сприятиме модернізації системи електропостачання на острові Долобецький.

8.Інформація з обмеженим доступом

Проєкт рішення не містить інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9.Інформація щодо прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю

Зазначений проєкт рішення стосується прав і соціальної захищеності осіб

з інвалідністю та має вплив на життєдіяльність цієї категорії.

10. Суб’єкти подання проєкту рішення

Суб’єкт подання проєкту рішення – Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) –Дундар Володимир Валентинович, тел. 366-64-14.

Доповідач - директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Возний Олександр Іванович, тел. 366-64-10.

Відповідальний за супроводження проєкту рішення – виконувач обов’язків начальника відділу правового забезпечення Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – Жаворонкова Юлія Олександрівна, тел. 366-64-13.

Виконувач обов’язків директора Департаменту

захисту довкілля та адаптації до зміни клімату

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)		Володимир ДУНДАР